Estratégia Organizacional de Testes

Baseado na ISO/IEC/IEEE 29119-3

📜 Histórico de Mudanças

| ID | Autor | Mudanças | Data e Hora | Aprovadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Flavio Silva | Criação inicial da política e estrutura de níveis de teste | 04/11/2025 15:00 | QA Lead / PO / Dev Lead |

⚠️ Gerenciamento Genérico de Riscos

Ferramenta: Prisma (usado para registro e rastreabilidade de riscos técnicos e funcionais)
Objetivo: Garantir visibilidade dos riscos de cada release (ex: performance, segurança, autenticação)
Processo: Identificar → Classificar → Mitigar → Monitorar
Relatórios: Riscos classificados por impacto e probabilidade, revisados em sprint planning

🎯 Seleção e Priorização de Testes

- Seleção com base em riscos de negócio e impacto técnico.

- Priorização definida em conjunto com o PO, considerando:

  - Funcionalidades críticas;

  - Módulos mais usados pelo cliente;

  - Defeitos reincidentes;

  - Áreas com maior complexidade técnica.

- Técnicas: análise de risco, partição de equivalência, tabela de decisão.

🧾 Documentação e Relatórios de Teste

- Documentos obrigatórios:

  - Plano de Testes;

  - Casos de Teste detalhados;

  - Relatório de Execução;

  - Evidências de Teste;

  - Relatório de Defeitos e Métricas.

- Relatórios do QA:

  - Percentual de sucesso/falha;

  - Cobertura de requisitos;

  - Defeitos por severidade e prioridade.

🤖 Automação de Testes e Ferramentas

- Práticas gerais:

  - Automação de casos repetitivos e críticos;

  - Execução via pipeline CI/CD (GitLab);

  - Evidências automáticas (screenshots, logs).

- Ferramentas:

  - Robot Framework / Mocha / Postman / Newman;

  - K6 ou JMeter (desempenho);

  - Dredd ou Swagger Validator (contrato);

  - Prisma (gestão de dados e riscos).

🗂️ Gerenciamento de Configuração de Testware

- Todo artefato de teste (casos, scripts, relatórios) será versionado no repositório Git.

- Ferramentas de apoio: Confluence (documentação), GitLab (versionamento), Jenkins (execução).

- Itens controlados:

  - Estratégia de Teste;

  - Casos e Planos de Teste;

  - Scripts automatizados;

  - Dados de teste e configurações de ambiente.

🐞 Gerenciamento de Defeitos

- Ferramenta: Jira (ou similar).

- Processo:

  - Abertura do defeito (QA);

  - Validação e priorização (PO/Dev);

  - Correção (Dev);

  - Reteste e fechamento (QA).

- Responsabilidades:

  - QA: registrar e validar defeitos;

  - Dev: corrigir e documentar;

  - PO: priorizar impacto no backlog.

- Relatórios: taxa de reabertura, tempo médio de resolução.

🧱 Estratégia para Níveis de Teste

🔹 Teste de Unidade

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Processo | Testes realizados pelo desenvolvedor para validar funções e métodos isolados. |
| Critérios de entrada e saída | Entrada: código implementado e compilado. Saída: cobertura mínima de 80% e todos os testes passando. |
| Documentação e relatórios de teste | Relatórios de cobertura de código e logs de execução. |
| Grau de independência | Baixo — executado pelo próprio desenvolvedor. |
| Técnicas de design de teste | Cobertura de sentença, partição de equivalência, teste de valor limite. |
| Ambiente de teste | Local do desenvolvedor, uso de mocks e stubs simulando dependências. |
| Métricas a serem coletadas | % de cobertura de código, número de testes criados, taxa de falhas. |
| Retestes e testes de regressão | Executados automaticamente a cada commit via CI/CD. |

🔹 Testes de Integração

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Processo | Validar a integração entre módulos, camadas e componentes (ex: API ↔ DB). |
| Critérios de entrada e saída | Entrada: módulos individuais testados. Saída: integração validada sem falhas críticas. |
| Documentação e relatórios de teste | Plano de integração, logs de execução, relatório de dependências validadas. |
| Grau de independência | Médio — executado por QA técnico ou Dev externo. |
| Técnicas de design de teste | Teste incremental, big-bang, análise de fluxo de dados e APIs. |
| Ambiente de teste | Ambiente de staging com banco de dados de teste configurado. |
| Métricas a serem coletadas | Nº de falhas de integração, tempo médio de resposta, taxa de sucesso por endpoint. |
| Retestes e testes de regressão | Após correção de falhas; executados antes do deploy em staging. |

🔹 Testes de Sistema

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Processo | Validação ponta a ponta das funcionalidades completas da aplicação. |
| Critérios de entrada e saída | Entrada: build estável em staging; Saída: 100% dos critérios de aceitação atendidos. |
| Documentação e relatórios de teste | Casos de teste funcionais, relatório de execução, evidências visuais. |
| Grau de independência | Médio a alto — executado pelo time de QA. |
| Técnicas de design de teste | Partição de equivalência, tabela de decisão, casos de uso, fluxo principal e alternativo. |
| Ambiente de teste | Ambiente de staging ou QA com dados simulados. |
| Métricas a serem coletadas | Cobertura de requisitos, cobertura de riscos, taxa de defeitos por release. |
| Retestes e testes de regressão | Reexecutados a cada entrega de sprint e após correções críticas. |

🔹 Testes de Aceitação

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Processo | Validação final do sistema pelo cliente ou PO antes da produção. |
| Critérios de entrada e saída | Entrada: build estável e todos os testes de sistema concluídos; Saída: aprovação formal pelo cliente. |
| Documentação e relatórios de teste | Relatório de aceite, checklist de requisitos, feedback do cliente. |
| Grau de independência | Alto — executado pelo cliente ou equipe separada de QA. |
| Técnicas de design de teste | Testes baseados em requisitos, fluxo de negócio e critérios de aceitação. |
| Ambiente de teste | Ambiente de homologação (pré-produção). |
| Métricas a serem coletadas | Taxa de aceitação, tempo médio de execução, número de bloqueios encontrados. |
| Retestes e testes de regressão | Executados após ajustes solicitados pelo cliente. |